## Slide 1: JIRA

## Slide 2: ACESSO
https://www.atlassian.com/br/software/jira
Cada membro do grupo deve se cadastrar no Jira
Somente um membro irá criar o projeto e convidar os outros para participar

## Slide 3: Passos
Usar projeto Scrum
Usar tarefas e histórias de usuário
Esse é um exemplo do meu espaço Jira
  https://joaochoma.atlassian.net/

## Slide 4: Projeto no Jira
No Jira, um projeto Scrum é um tipo de projeto pensado para trabalhar em sprints (iterações com começo e fim), usando principalmente Backlog + Sprint + Board (quadro).

## Slide 5: Dentro do projeto Scrum
Backlog: onde ficam os itens “a fazer”, ordenados por prioridade; você arrasta itens para um Sprint quando for planejar.
Sprints: “pacotes de trabalho” com duração fixa (1–4 semanas, típico) e objetivo. Sprint Planning define o que entra e como será feito.
Board: visualização do sprint (To do / In progress / Done ou fluxo similar), para acompanhar o andamento.

## Slide 6: Recomendação
Epic → (Story/Task/Bug) → Sub-task
Epic: entrega grande (ex.: “Módulo de Orçamentos e Reimpressão”) que vai gerar várias entregas menores.
Story: algo em “linguagem do usuário” (valor/funcionalidade).
Task: trabalho técnico/atividade interna (ex.: “Configurar pipeline CI”, “Refatorar serviço X”).
Sub-task: passos menores para concluir uma Story/Task (ex.: “Criar endpoint”, “Criar tela”, “Escrever testes”).

## Slide 7: Epic: “Listagem e reimpressão de orçamentos”
listar orçamentos com filtros
visualizar detalhes
reimprimir (PDF/print)
logs/testes e validações concluídos

## Slide 8: Stories (adaptando casos de uso)
UC-01 / Story: “Como usuário, quero listar orçamentos para localizar rapidamente um registro”
  Aceitação: paginação, filtro por data/cliente, ordenação
UC-02 / Story: “Como usuário, quero abrir detalhes do orçamento para conferir itens e valores”
UC-03 / Story: “Como usuário, quero reimprimir o orçamento para enviar ao cliente”

## Slide 9: Tasks técnicas (se precisar)
“Padronizar template de impressão”
“Criar endpoint de exportação”
“Ajustar permissões de acesso”

## Slide 10: Sub-tasks por story
UI (tela / componente)
API (endpoint/serviço)
Persistência (query / index)
Testes (unit/integration)
Revisão/QA

## Slide 11: Como isso vira Sprint (planejamento)
No Sprint Planning, você:
  define o Sprint Goal (objetivo do sprint),
  seleciona Stories/Tasks do backlog que cabem na capacidade,
  detalha “como fazer” (sub-tasks), estimando esforço.

## Slide 12: Como encaixar “Casos de Uso” (UML) dentro do Jira
Opção 1 (mais comum): Caso de Uso = Story (ou conjunto de Stories)
Epic = “Módulo X”
Caso de Uso (UC) vira uma Story (ou uma Story “guarda-chuva”)
Cenários/fluxos (principal e alternativos) viram sub-tasks ou critérios de aceitação da Story

## Slide 13: Exemplo
Epic: “Orçamentos”
  Story (UC-01): “Cadastrar orçamento”
  Critérios de aceitação: fluxo principal + alternativos
  Sub-tasks: UI, API, testes, persistência

## Slide 14: Opção 2: Caso de Uso = Task e as Stories viram “fatias”
Use quando o “caso de uso” é amplo e você quer entregar em partes:
Task (UC-01) descreve o caso de uso completo (referência/controle)
Várias Stories entregam o UC em incrementos (MVP → melhorias)